# COMPTE RENDU DE REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **De / From :** |  | **À / To :** |
| Delphine Meyrieux | M. Godard |
|  |  |
| **Date :** | **Copies :** |
| 26.02.2014 |  |
|  |
| **Référence :** |
| 0.0.1 |
|  |
| **Type :** |
| Audit Gestion de Projet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tenue à / Held at :** Université Sciences et Techniques de Rouen (Madrillet) | Page 1/2 |
| **Participants :**  **Equipe :** Delphine Meyrieux, Julien Szlamowicz, Timothée Guegan, Tony Coriolle, Clément Etendard, Ibrahima Sory Barry  **Professeur : M. Godard**  **Absents : /** |  |
| * **Situation actuelle :**    + **fin du 1er sprint vendredi 28/02/2014**   + **avancement du projet : un peu de retard sur la partie CUDA du projet (problème de fonctionnalités à redévelopper les existantes étant deprecated)** * **Revue de planning**   + **GANTT sur le 1er sprint et vue incomplète sur le 2ème**   + **Manque d’informations sur le GANTT : charge, avancement (%), dates, jalons, découpage du travail pour l’équipe**   + **Validation par le client : la faire à l’écrit et penser à la lui faire signer : à faire pendant le sprint review (28/02/14)**   + **Ajouter risques décalage planning dû au retard sur la partie CUDA => penser à mettre à jour le document d’analyse des risques** * **Retour sur l’organisation :**    + **3 types de réunion : type SUM (tous les 2 jours avec toute l’équipe), mi-sprint (avec toute l’équipe), sprint review (avec toute l’équipe et le client)**   + **Découpage de l’équipe** * **Taches macros et plan d’action**   + **Nouvelles taches 2ème sprint : recherches optimisation et optimisation : penser à rédiger les documents concernant les recherches pour l’optimisation (à rajouter à la DAL par exemple)** * **Pour le prochain audit :**    + **Penser à mettre à jour les documents suivants :**      - **cahier de recette : avancement des taches**     - **analyse des risques : ajout des risques identifiés et le plan d’action à mettre en œuvre**     - **document d’architecture logicielle : ajout des informations concernant les optimisations**     - **plan de développement : découpage des taches pour le 2ème sprint et la répartition de l’équipe pour celles-ci**   + **Tout le monde doit avoir accès à la modification du GANTT et savoir le faire correctement** | Page 2/2 |